# Cours : Gestion de Projets de Systèmes d’Information

## 1. Introduction à la gestion de projets SI
Un projet de Système d’Information (SI) vise à concevoir, développer et déployer une solution informatique répondant à un besoin précis d’une organisation.
La gestion de projet SI consiste à planifier, organiser et contrôler les ressources nécessaires pour atteindre les objectifs du projet dans les délais et budgets fixés.
### Les acteurs d’un projet SI
- Chef de projet : planifie, coordonne et contrôle le projet.
- Développeurs : réalisent les composants logiciels.
- Utilisateurs : expriment les besoins et valident les livrables.
- Testeurs : vérifient la conformité du produit.
- Direction / Client : décide et finance le projet.
### Les étapes du cycle de vie d’un projet informatique
1. Analyse du besoin
2. Conception (fonctionnelle et technique)
3. Développement
4. Tests
5. Déploiement
6. Maintenance

## 2. Les principales méthodes de gestion de projets SI

### 2.1 Le Cycle en V
Le cycle en V est une méthode séquentielle où chaque phase du projet correspond à une étape précise.
La partie montante du V correspond à la conception, la partie descendante à la validation.

Étapes du cycle en V :
1. Expression des besoins
2. Analyse fonctionnelle
3. Conception technique
4. Développement
5. Tests unitaires
6. Tests d’intégration
7. Validation et déploiement
8. Maintenance
Avantages :
 Simple à comprendre et à mettre en place /  Forte structuration : chaque phase est clairement définie /  Bonne documentation à chaque étape /  Facilite le suivi et le contrôle du projet /  Adapté aux projets stables avec peu d’évolution

Inconvénients :
 Très rigide, peu adapté aux changements en cours de projet /  Les tests arrivent tard → erreurs coûteuses /  Nécessite que le besoin soit parfaitement clair dès le début /  Peu d’interaction continue avec le client

### 2.2 Les Méthodes Agiles (Scrum, Kanban)
Les méthodes agiles reposent sur la flexibilité, la collaboration et l’adaptation continue.
Elles privilégient la satisfaction du client par la livraison rapide et itérative de fonctionnalités.
Principes clés de l’agilité :
- Collaboration constante avec le client
- Adaptation au changement plutôt que plan rigide
- Livraisons fréquentes de versions fonctionnelles
- Communication continue dans l’équipe
Exemples de méthodes agiles :
- Scrum : travail en sprints de 2 à 4 semaines avec rôles définis (Product Owner, Scrum Master, équipe de développement).
- Kanban : suivi visuel des tâches via un tableau (colonnes “À faire”, “En cours”, “Terminé”).
Avantages :
 Flexibilité élevée : adaptation rapide aux changements /  Implication forte du client /  Livraisons fréquentes → valeur ajoutée rapide /  Bonne communication et cohésion d’équipe /  Amélioration continue du produit

Inconvénients :
Planification moins précise à long terme / Peut dériver sans une bonne discipline / Documentation souvent plus légère / Nécessite forte disponibilité du client / Pas idéal pour les très grands projets sans structure

### 2.3 La Méthode PRINCE2
PRINCE2 (Projects IN Controlled Environments) est une méthode de gestion de projet basée sur des processus et des rôles bien définis.
Elle est très utilisée dans les grandes organisations et les projets complexes.
Les 7 principes de PRINCE2 :
1. Justification continue du projet
2. Apprentissage de l’expérience
3. Rôles et responsabilités clairs
4. Management par étapes
5. Management par exception
6. Focalisation sur les produits
7. Adaptation à l’environnement du projet
Avantages :
 Structure très claire, basée sur des processus /  Rôles et responsabilités bien définis /  Excellent contrôle qualité / coûts / délais /  Documentation complète et professionnelle /  Adapté aux grands projets et aux organisations complexes

 Inconvénients :
 Méthode lourde et parfois complexe /  Beaucoup de documents à produire /  Peut être trop rigide pour les petits projets /  Mise en œuvre longue si l’équipe n’est pas formée

## 3. Étude de cas : Mise en place d’un système de gestion des inscriptions scolaires en ligne
### Contexte
L’école « Les Horizons » souhaite informatiser la gestion des inscriptions des élèves.
Objectif : permettre aux parents d’inscrire leurs enfants via une plateforme en ligne, avec suivi en temps réel.

### Approche Cycle en V
- Analyse : étude du besoin des parents et de l’administration
- Conception : définition de la base de données et des écrans
- Développement : création des formulaires et modules
- Tests : vérification des fonctionnalités
- Déploiement : mise en ligne du site
Résultat : système fiable mais peu flexible si les besoins changent.

### Approche Agile (Scrum)
- Création d’un prototype rapide dès la première itération
- Réunions hebdomadaires avec les utilisateurs
- Ajustement des fonctionnalités après chaque sprint
Résultat : produit final mieux adapté aux besoins réels, mais gestion du planning plus souple.

### Approche PRINCE2
- Découpage du projet en phases contrôlées (analyse, conception, déploiement)
- Rôles définis : Comité de pilotage, Chef de projet, Équipe de développement
- Suivi par indicateurs (qualité, coût, délais)
Résultat : maîtrise du projet et documentation complète, mais complexité plus élevée.

### Comparaison des approches
Critère	Cycle en V	Agile (Scrum/Kanban)	PRINCE2
Flexibilité	Faible	Très élevée	Moyenne
Documentation	Très complète	Souvent légère	Très complète
Implication du client	Faible	Très forte	Moyenne à forte
Gestion des risques	Moyenne, tardive	Excellente	Très structurée
Taille de projet idéale	Petits ou moyens projets avec besoins stables	Projets évolutifs, innovation	Grands projets, organisation complexe

## 4. Conclusion
La gestion de projets SI repose sur des méthodes adaptées à différents contextes :
La gestion de projets SI repose sur le choix d’une méthode adaptée aux objectifs, à la complexité et au contexte de l’organisation. Le Cycle en V offre une structure rigoureuse pour les projets stables, l’Agile privilégie l’adaptation et la collaboration pour des besoins évolutifs, et PRINCE2 fournit un cadre complet et contrôlé pour les projets de grande envergure.